ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podlimitní veřejná zakázka na dodávky Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí

SVAZEK 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

ZADAVATEL: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

- Smlouva o dílo  č. ...... / 2020

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kterou uzavřeli

- 1.	Objednatel:		Město Ústí nad Orlicí

- Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

- IČ: 			00279676

- DIČ: 			CZ00279676

- bankovní spojení: 	9005-527611/0100

- zastoupené:		Petrem Hájkem, starostou

dále „objednatel“

a

2.	Zhotovitel:		......................................................................................

Sídlo:			......................................................................................

Jednající:		...................................................................................... 						......................................................................................

IČ:			..................................

DIČ: 			..................................

bankovní spojení:	.......................................................................................

dále  „zhotovitel“

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí sestávající z částí:

a) dodávka a montáž technických a herních prvků

b) provedení sadových úprav

c) provedení souvisejících stavebně – technických prací a oprav

Dodávka bude provedena podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu s názvem „OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE“, vytvořeného ing. Alenou Rabasovou v listopadu 2019 (dále jen „dílo“).

  - Zhotovitel dodá dílo v souladu s nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

  - Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele dle předchozího odstavce a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Čas a místo plnění

  - Zhotovitel zahájí dodávku díla do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel oznámí, že tato smlouva nabyla účinnosti (viz. Čl. VII., odst. 7. 5.).

  - Zhotovitel před podpisem smlouvy předložil (v rámci jeho povinností vyplývajících z podmínek zadávacího řízení) harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého bude patrný postup prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených prací, v podrobnostech na měsíce realizace.

  - Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na požádání objednateli.

  - Pokud zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 365 kalendářních dnů od termínu, ve kterém objednatel oznámil zhotoviteli, že smlouva nabyla účinnosti dle čl. VII., odst. 7. 5.

  - V roce 2020 budou provedeny práce do maximální výše 1.500.000,- Kč včetně DPH. Přednostně budou provedeny následující práce:

I.2  - Oprava komunikací,

I.1 -  A11 - Včelí úl - terasa

I.1 - F1 - Hřiště s povrchem z pryžové hmoty

III -  Stavebně-technické práce, opravy

  - Dílo bude předáno kompletně dohotovené bez vad a nedodělků. Objednatel dílo převezme na základě kladného výstupu nezávislé revize herních prvků, kterou si zajistí sám objednatel, a to nejdéle do 14 dní od informace o dokončení realizace díla, kterou předá zhotovitel objednateli písemně. V případě, že při revizi budou revizním technikem shledány závady, zavazuje se zhotovitel tyto závady v termínu do 10 dnů od obdržení revizní zprávy bezplatně odstranit. Dílo se považuje za kompletně dohotovené bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a protokolárně předané teprve poté, co jsou tyto závady odstraněny.

  - Objednatel dílo převezme na základě kladného výstupu nezávislé revize herních prvků, kterou si zajistí sám objednatel a to nejdéle do 14 dní od informace o ukončení díla, kterou předá zhotovitel objednateli písemně.

  - Pro případ prodlení s předáním díla dle této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 3. 1. této smlouvy za každý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze strany objednatele, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení díla, a to zejména z důvodů porušení povinností objednatele dle čl. V.

  - Místem plnění je adresa Na Výsluní 200, 56201 Ústí nad Orlicí, k.ú. Ústí nad Orlicí [775274], parc.č.514/1.

- Cena a způsob placení

  - Cena za dílo dle čl. I odst. 1. 1. této smlouvy je stanovena takto:

Cena za dílo bez DPH: 					......................... Kč

DPH 21%							......................... Kč

Cena za dílo včetně DPH:					......................... Kč

  - Strany si potvrzují, že plnění nebude poskytnuto v režimu přenesené daňové působnosti dle §92e zákona o dani z přidané hodnoty.

  - Celková cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele, který zhotovitel předložil v zadávacím řízení a který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

  - Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou, která může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

    - pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně sazeb DPH;

    - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

  - Cena za dílo dle čl. III. odst. 3. 1. této smlouvy bude zhotoviteli zaplacena na základě daňových dokladů - faktur zhotovitelem vystavených nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od ode dne předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktur budou dodací listy, vyhotovené v členění položek, které dodal zhotovitel ve své nabídce k výběrovému řízení na dodávku tohoto díla.

  - Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Splatnost faktur vystavených zhotovitelem byla dohodnuta na 30 dnů ode dne jejich doručení.

  - Pro případ prodlení se zaplacením faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

  - Faktury musí obsahovat text: „Realizováno v rámci projektu Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí. Projekt je spolufinancován z Národního programu životní prostředí, číslo projektu: 1190700058 a z Programu pro rozvoj venkova, číslo projektu: 15/000/00000/453/000044."

  - Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a dohodnout s jejich správci případný zásah do ochranné zóny jakýmkoliv prvkem hřiště včetně dopadových ploch a zeleně. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození inženýrských sítí.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení prací uvést do původního stavu všechny pozemky a zařízení na nich (zeleň, komunikace, mobiliář apod.), které budou stavbou jakkoli dotčeny. Zhotovitel je povinen po celou dobu dodávky a montáže na své náklady a na své nebezpečí zajistit a udržovat zabezpečení staveniště.

  - Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, včetně technických norem.

  - Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými stranami obou smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník a do něj zaznamenávat veškeré údaje, související s prováděním díla.

  - Zhotovitel je si vědom skutečnosti, že předané podklady, příp. technická dokumentace jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení předmětu plnění.

  - Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním.

- Povinnosti a práva objednatele

  - Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy podklady, popř. materiály nezbytné pro provedení díla, zejména podklady pro přesné prostorové umístění jednotlivých prvků.

  - Dále se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, zabezpečit možnost provedení instalace díla na místě realizace, předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě.

  - Objednavatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

  - Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

- Další ujednání

  - Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům této smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním díla se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními posuny termínu pro předání díla.

  - Dílo se považuje za splněné předáním jeho poslední části objednateli. O předání a převzetí bude sepsán Předávací protokol. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno na adrese Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí.

  - Současně s předávacím protokolem dodá zhotovitel doklady:

      - prokazující shodu výrobků danou příslušnými předpisy

      - prokazující certifikaci objednatelem stanovených technických nebo herních prvků

      - specifikaci materiálového složení a způsob antikorozní úpravy

      - návod na provádění provozních kontrol a údržby

      - katalog náhradních dílů s objednacími údaji

      - zákres skutečného umístění prvků hřiště včetně jejich ochranných zón do mapy spolu s podzemními inženýrskými sítěmi. Tento zákres bude opatřen souhlasem správců inženýrských sítí.

  - Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v rozsahu:

120 měsíců na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu

60 měsíců na prohnití dřevěných částí

60 měsíců na nosné části konstrukcí technických a herních prvků

60 měsíců na kovové části technických a herních prvků

24 měsíců na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály a práce jinde nejmenované

20 let záruka na nerezové konstrukce

  - Záruky zahrnují bezplatné dodání a výměnu náhradních dílů, včetně všech nákladů přímých i nepřímých, spojených se záruční opravou. Závady plynoucí z vandalství nebo hrubého zacházení anebo nepřiměřeného používání nejsou do této garance zahrnuty. Garance se též nevztahuje na běžné opotřebení a na následky živelných pohrom. Zhotovitel se zavazuje vady zjištěné v záruční době odstranit do 20 dnů ode dne, kdy od objednatele obdržel písemné oznámení těchto vad.

  - V případě nedodržení této lhůty uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán písemný protokol. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem.

  - V průběhu prvních dvou let záruční doby provede Objednatel se zástupcem Zhotovitele prohlídku dodaných prvků a celého díla včetně sadových úprav (1x ročně) a zjistí společně nedostatky díla. Poté obě strany projednají, na které případně zjištěné vady se vztahuje záruční doba a zhotovitel tyto vady bezplatně odstraní.

  - Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktuální seznam poddodavatelů včetně výše jejich podílu na celkových nákladech akce v procentech u každého poddodavatele, a to do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být měněn pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (viz záhlaví této smlouvy).

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy.

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

  - Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí, že zásilka podaná k poštovní přepravě se považuje za doručenou pátým dnem od jejího předání k přepravě, když za převzetí zásilky odpovídá adresát a tento je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby zásilka byla převzata. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou v ustanovení čl. 1 této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

  - Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

  - Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty zpracované dle soupisu prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění (včetně finančního harmonogramu)

Doložka dle §41zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Uzavření smlouvy bylo schválenou Radou města Ústí nad Orlicí dne  ........................

V Ústí nad Orlicí, dne						V .……………… dne ………………

za objednatele:  						za zhotovitele:

...............................................................			............................................................

Petr Hájek, starosta						............................................................