Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 	25945793

DIČ: 	CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 168752599/0300

zástupci ve věcech smluvních:  	Ing. Václav Knejp,	jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: 	Ing. Petr Hovádek 	ředitel divize KS

Jiří Roušavý		investiční technik

telefon: 608 553 304	e-mail: rousavy@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

……

se sídlem: ……….

zastoupená ……

IČ:     	……
DIČ:    	……

bankovní spojení: ……………, číslo účtu: …………………

zástupce ve věcech smluvních:  	…..,			…..

zástupce ve věcech technických:	…..,			…..

telefon: …..  		e-mail: …..

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ….. v ….. v oddílu … vložce č. …

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto:

# SMLOUVU O DÍLO č. 2219003

## Preambule

- Účastníci této smlouvy o dílo uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy zhotovitel zároveň podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla č. TEP001/2014“ (dále jen VOP) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí.

- Účastníci této smlouvy o dílo shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP.

I.

Doklady a podmínky součinnosti objednatele pro uzavření smlouvy

Smluvní strany konstatují a potvrzují, že objednatel po podpisu této smlouvy zajistí plnou součinnost v níže uvedených bodech:

- Objednatel bezodkladně provede kontrolu a odsouhlasení předložené vypracované projektové dokumentace na daný předmět díla a zajištění nutné koordinace při jednání s příslušnými úřady státní správy.

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie, které budou použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla.

- Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny.

- Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště, které bude k dispozici zhotoviteli.

V podrobnostech platí část II. VOP.

II.

Předmět a účel smlouvy

2. 1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je kompletní realizace díla: “ Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Moravská, Ústí nad Orlicí“, provedená vč. všech souvisejících prací a montáží dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Elektroprojekty ELKOR, Mařákova 1149, 57001 Litomyšl, hlavní projektant: Ing. Petr Kortyš, číslo autorizace: 1005852 Obor: Technologická zařízení staveb.

Předmětem stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Moravská ve městě Ústí nad Orlicí v rozsahu mezi křižovatkami Moravská x T.G Masaryka a Moravská x M.R. Štefánika. Stávající stožáry veřejného osvětlení budou vyměněny za stožáry nové, které budou v naprosté většině umístěné do stávajících poloh. Mezi stožáry budou položeny nové napájecí kabely, které budou většinou umístěny do stávajících tras. Napájení a spínání osvětlení bude provedeno ze dvou nových rozvaděčů. Jedná se o stavbu trvalou. Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 3, vyhl. 131/2024 Sb.

# 2. 2.  Požadovaná technická specifikace díla:

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01 Veřejné osvětlení

V rámci tohoto stavebního objektu je řešena rekonstrukce osvětlovací soustavy na ul. Moravská v rozsahu mezi křižovatkami Moravská x T.G. Masaryka a Moravská x M.R. Štefánika a v ul. Svatopluka Čecha.

Pro osvětlení ul. Moravská budou použité nové osvětlovací stožáry o výšce 8 m s obloukovým výložníkem o výšce 2 m, které budou umístěné do stejných poloh jako stožáry stávající. Pro osvětlení ul. Svatopluka Čecha budou použité nové osvětlovací stožáry o výšce 6 m. Celkem bude instalováno 54ks osvětlovacích stožárů, na které bude osazen stejný počet LED svítidel s teplotou barvy 2700 K. Budou použita svítidla, která nevyzařují rušivé světlo nad svoji vodorovnou rovinu a tím nezpůsobují světelný smog.

Napájení osvětlení bude provedeno stávajícím kabelem z trafostanice ČEZd na p. č. 3203. Kabel bude přepojen do nového elektroměrového rozvaděče v pilířovém provedení, který bude umístěn vně trafostanice. Z rozvaděče bude položen propoj do pojistkové skříně v pilířovém provedení, která bude osazena v sestavě s elektroměrovým rozvaděčem. Z pojistkové skříně budou vyvedené dva napájecí kabely do nových spínacích rozvaděčů RVO v pilířovém provedení u hotelu UNO a u podchodu M.R. Štefánika. Ze spínacích rozvaděčů RVO budou vyvedené jednotlivé osvětlovací větve. Kabely budou smyčkované v jednotlivých osvětlovacích stožárech. Kabely osvětlení budou uložené v samostatné chráničce 110 mm s krytím 60 cm ve volném terénu a chodníku.

Všechny přechody přes vozovku budou provedeny řízeným protlakem s krytím chráničky min. 100 cm. V kabelové trase bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, kterým budou stožáry řešené v rámci tohoto SO propojené. Součástí tohoto SO je odstranění izolačních pásů zeleně podél obou stran komunikace I/14. Celková délka nové trasy je cca 2 500 m.

Vzhledem k tomu, že nové stožáry a trasy jsou umisťovány do poloh stávajících rozvodů, bude v rámci tohoto SO provedena demontáž 54ks stávajících osvětlovacích stožárů a svítidel. Základy stožárů budou rozbourány a odvezeny na skládku. Ve výkopu bude provedena demontáž stávajících kabelů a chrániček.

SO 02 Přechodné dopravní značení

Předmětem tohoto objektu je návrh přechodného dopravního značení po dobu rekonstrukce veřejného osvětlení na silnici I/14 na průtahu města Ústí nad Orlicí. Stavba bude rozdělena na 5 etap po polovinách silnice I/14, délky úseků 100 až 200 m.

Doprava bude převáděna přes stavbu převážně ve zúžení ze 2 na 1 stejnosměrný jízdní pruh na silnici I/14, nebo po polovinách vozovky na silnici II/315 a místních komunikacích. Bude umístěno dopravní značení dle ´Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích´´ Ředitelství silnic a dálnic ČR Před zahájením stavebních prací musí být na komunikaci v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca 100 m v intravilánu) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Podmínkou stavebních prací je převádění automobilové dopravy v době realizace stavebních prací podle navržených schémat dočasného dopravního opatření dle ´Příručky pro B – Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 7 označování pracovních míst na dálnicích a silnicích´´ nebo v kombinaci s proškolenými lidmi schopnými řídit dopravu.

Dopravní opatření bude projednáno s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora. Dodavatel stavby si zpracuje podrobnější realizační dokumentaci přechodného dopravního značení. Dodavatel stavby si zažádá o umístění dopravního značení a bude vydáno Stanovení o místním dopravním značení Odborem dopravy.

SO 03 Náhradní výsadby

Předmětem tohoto objektu jsou náhradní výsadby po odstranění izolačních pásů podél obou stran komunikace I/14 na ul. Moravská mezi křižovatkami Moravská x T.G. Masaryka a Moravská x M.R. Štefánika. Počty a typy dřevin a trvalek budou vysazeny dle požadavku dotčeného orgánu

2.3  Součástí dodávky stavby (díla) je zejména:

•	zřízení staveniště, včetně zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému plnění díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení stavby a konečné odstranění staveniště

•	demontáž, dodávka, zabudování, montáž a případná výroba všech dílů a materiálů nutných k plnění veřejné zakázky, včetně jejich správy a skladování

•	průběžný odvoz veškerého stavebního odpadu, který vznikne realizací, zajištění jeho případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu stavby a okolních ploch

•	zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi

•	provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, protokolů, certifikátů a dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsaných technických parametrů a požadované kvality díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost dodat dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu, stanoveném touto smlouvou a úspěšnými garančními zkouškami.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Předmětem díla není:

- případné práce a dodávky nad rozsah předmětu díla – vícepráce, neuvedené v nabídce zhotovitele ze dne …. ……. 2023 s výjimkou nákladů dle znění čl. II, odst. 3.

- Zhotovitel se zavazuje dodat případné vícepráce, požadované a písemně odsouhlasené objednatelem. Provádění případných víceprací bude zohledněno v ceně díla a v termínu plnění díla. Ocenění víceprací bude provedeno před jejich provedením dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku nebo v dodatku k této smlouvě.

- Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací, cenových podmínek a případně změnit lhůty provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby.

- Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých v položkovém rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

- Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

- Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem pro případ, že součástí díla je i technologická část. Seznam předepsaných zkoušek je dán obecně právními předpisy dle veškerých platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 0700705.

- Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v níže sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy.

III.

Lhůty plnění

- Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:

Předání a převzetí místa stavby do: 					22. 03. 2025

Termín přepokládaného zahájení prací od: 				23. 03. 2025

Termín kompletního předání předmětu plnění nejpozději do:	30. 09. 2025

V podrobnostech platí část VI. VOP.

IV.

Cena díla

- Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, která je stanovena předloženou nabídkou a byla dohodnuta jako maximální:

Cena bez DPH činí			….………. , .. Kč

slovy:	………………………………………………………….korun českých

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání o smlouvě.

- DPH se řídí dle platného znění zákona o DPH dle § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a je povinností zhotovitele zatřídit stavební práce podle klasifikace produkce CZ-CPA. Bez zatřídění nebude podepsán soupis provedených prací jako podklad k měsíční fakturaci.

- Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. Objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a odst. 2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel.

- Přílohou ceny díla je i kopie rozpočtu, případně rozpis kalkulace ceny, který byl součásti nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení na předmět plnění této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele. V ceně díla jsou i zahrnuty náklady na skládkování vybouraných stavebních hmot.

- Součástí ceny díla nejsou případné vícepráce, požadované objednatelem nad rozsah předmětu díla dle části II. odst. 5) této smlouvy.

- V podrobnostech platí část VII a VIII. VOP.

V.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na následujícím systému plateb:

- zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce v souladu s položkovým rozpočtem včetně DPH vždy po ukončení kalendářního měsíce

- soupis skutečně provedených prací předloží objednateli k odsouhlasení a na základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví dílčí fakturu – objednatel odsouhlasí soupis provedených prací nejpozději do tří dnů od jejich předání

- objednatel má právo uhradit vystavené faktury max. do výše 80 % smluvní ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

- částka rovnající se zbylým 20 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po úspěšném vydání revize na dodané zařízení, po vydání ověřovacího listu ČMI na kalibraci měřícího zařízení a současně po kompletním odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání díla.

- Splatnost faktur byla dohodnuta 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, dané příslušnými zákony.

- Den splatnosti se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele nebo uskutečnění hotovostní platby.

- V podrobnostech platí část IX. VOP.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude dílo bez vad s vlastnostmi v této smlouvě dohodnuté.

- Záruční doba na kompletní dodávku rekonstruované svislé světelné signalizace a instalace měření úsekové rychlosti na přechodu pro chodce ulice Královéhradecká byla stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet prvním dnem po kompletním předání předmětu díla.

- Záruka na případná samostatná technologická zařízení bude poskytnuta dle záruční doby, poskytnuté jednotlivými výrobci zařízení, nejméně však 24 měsíců a objednateli budou předány všechny záruční listy.

- Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy, vzniklé z důvodu vad materiálových, nekvalitně provedenou prací, použitím materiálů a výrobků nižších parametrů.

- Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy, způsobené neodbornými zásahy ze strany objednatele, úmyslným jednáním objednatele nebo třetích osob s cílem dílo poškodit a na vady, způsobené živelnými událostmi, vzniklými v průběhu užívání díla.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí, poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich používání trval.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu – pokud toto není na úkor kvality díla.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

- V podrobnostech platí část XVIII. VOP.

VII.

Podmínky provedení díla

- Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

- Veškeré instalační, montážní, stavební práce a související činnosti, které vyžaduje realizace díla, budou provedeny v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací.

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie a vody, které budou použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla.

- Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu stavby.

- Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště.

- Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.

- O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební nebo montážní deník, který má uložen u sebe. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení deníku objednateli.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění těchto nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.

- Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Odstraněním všech vad a nedodělků, uvedených v zápise, vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami.

- Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti PD a Smlouvě o dílo.

- Za objednatele je oprávněn přejímat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo č. 2223003 pan Jiří Roušavý, tel. 608 553 304. Všechny osoby objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy, mohou jednat samostatně. Za zhotovitele je oprávněn předávat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo pan ……………………………….., tel. …………………..

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.

- V podrobnostech platí část XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. a XVIII. VOP.

VIII.

Kontrolní dny

- V době provádění díla se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců obou smluvních stran, a to pravidelně 1x za 2 týdny, popřípadě dle vzájemné dohody smluvních stran.

- Pokud objednatel zjistí vady na již provedeném díle při kontrolních dnech, je povinen na ně ihned upozornit zhotovitele.

IX.

Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. I. této smlouvy, po termínech, uvedených v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, uvedení v čl. IV. za každý den prodlení s dokončením předmětu díla.

- V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku oproti termínům, uvedeným v zápise o předání a převzetí.

- Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění případného nároku na náhradu škody a smluvní pokuta se do výše škody nezapočítává.

X.

Ostatní ujednání

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Tento závazek neplatí pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel souhlasí, že objednatel uveřejnění tuto smlouvu včetně příloh a skutečně uhrazenou cenu ve smyslu ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s potřebnou odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, projektem stavby, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. I. této smlouvy, což doloží kopií výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

- V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje:

- trvale nekvalitní práce zhotovitele a nerespektování připomínek objednatele – objednatel upozorní zhotovitele na nekvalitně prováděné práce zápisem do stavebního deníku

- nedodání některé části díla

- prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. této smlouvy o více než 15 dní

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje:

- prodlení objednatele s placením o více než 30 dnů po splatnosti vzájemně odsouhlasené faktury

- Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dodaného materiálu je zhotovitel a vlastnictví přechází na objednatele dnem předání díla.

- Bude-li objednatel v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur o více než 20 dnů, má zhotovitel právo přerušit práce na díle, až do té doby, dokud nebude dlužná částka uhrazena. O dobu, po kterou byla práce z výše uvedených důvodů přerušena, se prodlužuje termín dokončení díla.

- Protokol o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, na veškerý použitý materiál bude uložen u zhotovitele k nahlédnutí.

- Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci díla materiály splňující prohlášení o shodě.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen tehdy, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran. K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

- Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávku a zhotovení stavby uvedenými v příloze č. 4 zadávací dokumentace a obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.

- Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) společností TEPVOS, spol. s. r. o., Královéhradecká 1566, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

- Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne ………………….

Za zhotovitele:							Za objednatele:

………………………….						………………………

…………………………						Ing. Václav Knejp

…………………………						jednatel společnosti